РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ВОЛГОДОНСКОЙ РАЙОН                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                                                       «ПРОГРЕССОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОГРЕССОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019                                      №  1                               п. Прогресс

### Об утверждении Плана мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Прогрессовское сельское поселение» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 4 июля 2018 года и постановления Правительства Ростовской области от 13 декабря 2018 года №803,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить План мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Прогрессовское сельское поселение» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План) согласно приложению.

### 2. Определить ответственного за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения Ведущего специалиста по правовой. кадровой и архивной работе(далее Ведущий специалист) Турко Л.А.

3. Ведущему специалисту (Турко Л.А.) представлять отчеты об исполнении Плана мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года в министерство информационных технологий и связи Ростовской области ежегодно, до 1 ноября, по форме утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13 декабря 2018 года № 803.

4. Подведомственным муниципальным учреждениям в срок до 9 января 2019 года принять аналогичные планы мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и представлять отчеты об их исполнении в Администрацию Волгодонского района ежегодно, до 1 октября, по форме утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 13 декабря 2018 года № 803.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Прогрессовского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

### 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Прогрессовского сельского поселения                 	          	А.В.Гарматин

Приложение

к постановлению Администрации

Прогрессовского сельского поселения

от 09.01.2019 №1

ПЛАН

мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Прогрессовское сельское поселение» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на отечественное офисное программное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1. | Провести анализ используемого офисного программного обеспечения с целью определения использования офисного программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, и использования отечественного офисного программного обеспечения | в течение месяца с даты утверждения Плана | определены показатели использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение от общего числа пользователей (процентов) | Турко Л.А. |
| 1.2. | Провести анализ сведений о программном обеспечении, включенном в единый реестр российского программного обеспечения, определить перечень потенциальных отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализующих функции офисного программного обеспечения, для дальнейшего перехода на его преимущественное использование в своей деятельности | в течение месяца с даты утверждения Плана | сформирован перечень потенциального отечественного офисного программного обеспечения для дальнейшего перехода на его преимущественное использование | Турко Л.А. |
| 1.3. | Провести анализ требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации к функционированию различных типов офисного программного обеспечения, в том числе функциональных требований и требований по обеспечению информационной безопасности | Турко Л.А. |
| 1.4. | Провести оценку совместимости перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения с муниципальными и региональными информационными системами | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень информационных систем, совместимых с отечественным офисным программным обеспечением | Турко Л.А. |
| 1.5. | Провести тестирование перечня потенциального отечественного офисного программного обеспечения в работе Администрации Прогрессовского сельского поселения | в течение четырех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован объем заменяемого оборудования и прикладного программного обеспечения с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Турко Л.А. |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |  |  |  |  |
| 2.1. | Сформировать перечень мероприятий, направленных на модернизацию информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в течение пяти месяцев с даты утверждения Плана | сформирован календарный план модернизации информационных систем с целью обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Турко Л.А. |
| 2.2. | Сформировать требования к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | в трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень технических требований к персональным электронным вычислительным машинам, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам для использования в закупочной деятельности с целью обеспечения совместимости оборудования с отечественным офисным программным обеспечением | Турко Л.А. |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации Прогрессовского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |  |  |  |
| 3.1. | Предусмотреть реализацию мероприятий, направленных на формирование у работников Администрации Прогрессовского сельского поселения необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | сформирован перечень открытых источников, предоставляющий информацию по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения; повышена компетентность работников | Турко Л.А. |
| 3.2. | Провести анализ существующих планов закупки офисного программного обеспечения, в том числе закупки прав на использование офисного программного обеспечения и закупки услуг по технической поддержке (обновлений) офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения, на последующие периоды и провести их корректировку с учетом задач по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с заданными индикаторами эффективности | в течение трех месяцев с даты утверждения Плана | планы закупок сформированы с учетом Плана; подготовлена информация об объеме планируемых закупок в субъекте в части перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Инспектор сектора экономики и финансов А.Г.Сысоева |
| 3.3. | Организовать мониторинг хода реализации Плана | ежегодно | подготовлен отчет о показателях использования офисного программного обеспечения: доля пользователей, использующих отечественное офисное программное обеспечение | Турко Л.А. |
| 4. Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 4.1. | Внести изменения в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | в течение одиннадцати месяцев с даты утверждения Плана | подготовлен календарный план внесения изменений в правовые акты, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, а также устанавливающие требования к элементам информационно-технологической инфраструктуры, в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы, в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям-правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | Турко Л.А. |

Используемые сокращения:

План – План мероприятий по переходу органов местного самоуправления муниципального образования «Прогрессовское сельское поселение» на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года.